Servicio de generación QR

|  | Preparado por Valeria Sánchez | v1.0 | 16/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado por Andres Cardozo | v1.0 | 16/10/2025 |

Nacional Seguros

Servicio de consulta a endpoint para generación de QR

Resumen Ejecutivo

Uplabs AI propone la implementación de un servicio de generación dinámica de códigos QR para Nacional Seguros, integrado directamente con el banco.

A través de endpoints seguros proporcionados por Uplabs AI, Nacional Seguros podrá emitir QRs con monto definido según el tipo de producto, mientras el sistema de Uplabs AI gestionará la asignación automática de la cuenta bancaria correspondiente (NSPF, NSVS) y redirigirá los callbacks de pago al endpoint de Nacional Seguros una vez confirmada la transacción.

El desarrollo no incluye lógica de amortizaciones y su alcance se centra en la generación, validación y confirmación automática de pagos vía QR.

Problemas Identificados

- Canal fragmentado: Nacional Seguros no cuenta con un canal único para la emisión y confirmación de pagos QR integrados con el banco.

- Falta de automatización: los callbacks de pago aún no se redirigen automáticamente al sistema interno, limitando la actualización en tiempo real.

- Infraestructura ya desarrollada: Uplabs AI ya dispone del desarrollo e integraciones necesarias para operar como canal de endpoints, pero aún no se implementa este flujo directo.

Nuestra Solución

- Endpoints seguros: Nacional Seguros podrá generar QRs a través de endpoints específicos según tipo de producto.

- Asignación automática de cuenta bancaria: el sistema identifica si el QR corresponde a cuentas NSPF o NSVS, evitando errores manuales.

- Callbacks inteligentes: una vez el banco confirma el pago, Uplabs AI redirige automáticamente el callback al endpoint de Nacional Seguros.

- Orquestación centralizada: el flujo completo se ejecuta en el entorno Uplabs AI, ya integrado con la infraestructura bancaria.

Beneficios Clave

- Implementación inmediata: Uplabs AI ya cuenta con las integraciones activas con el banco, evitando nuevos desarrollos.

- Automatización total: generación, validación y confirmación de pagos QR en un solo flujo.

- Asignación inteligente: el sistema detecta automáticamente la cuenta correspondiente (NSPF / NSVS) según el tipo de producto.

- Confirmación: los callbacks de pago se envían de inmediato al endpoint de Nacional Seguros.

### Funcionalidades del Sistema

A continuación, se detallan sus principales funcionalidades:

### 1. Endpoint de Generación de QR

- Permite emitir códigos QR con monto definido y tipo de producto asociado (NSPF / NSVS).

- Valida los parámetros recibidos (monto, tipo de producto, identificador de solicitud).

- Envía la solicitud al banco a través de la integración existente con Uplabs AI.

- Recibe la respuesta del banco con los datos del QR generado y la devuelve al sistema de Nacional Seguros.

- Registra cada operación con fecha, hora y estado para trazabilidad y control.

2. Asignación Automática de Cuenta Bancaria

- Determina automáticamente la cuenta bancaria correspondiente según el tipo de producto.

- Evita errores manuales al definir si la solicitud corresponde a cuentas NSPF o NSVS.

### 3. Gestión de Callbacks de Pago

- Recibe notificaciones automáticas del banco una vez confirmado el pago del QR.

- Valida la autenticidad y estado de la transacción antes de procesarla.

- Registra el evento y redirige el callback de confirmación al endpoint de Nacional Seguros.

- Permite el seguimiento en tiempo real del estado de los pagos desde el entorno de Uplabs AI.

- Garantiza comunicación cifrada y registro de cada callback para auditoría.

## Plan de Implementación

### Línea de Tiempo – Implementación Total (10 días hábiles)

| Días | Entregable / Acción |
| --- | --- |
| Día 1–2 | Configuración de endpoints de generación y callbacks. |
| Día 3–4 | Integración con banco y pruebas de emisión de QR con monto. |
| Día 5 | Implementación de lógica de asignación de cuentas (NSPF / NSVS). |
| Día 6 | Configuración del flujo de callbacks hacia Nacional Seguros. |
| Día 7 - 9 | Pruebas funcionales y validación de integraciones |
| Dia 10 | Despliegue a productivo |

Inversión por desarrollo de sistema:

| Concepto | Monto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Costo único de desarrollo de sistema | $250 | Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto. |
| TOTAL | $250 | PAGO TOTAL UNICO |

Garantías del Proyecto

Para asegurar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes garantías en el desarrollo del servicio QR para Nacional Seguros:

- Calidad del Producto:

  - Garantizamos que el sistema entregado cumplirá con las especificaciones y funcionalidades acordadas en el contrato. Si el producto final no cumple con las características acordadas, realizaremos las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que se satisfagan los requisitos establecidos.

- Mantenimiento:

  - El costo de mantenimiento mensual garantiza la supervisión y actualización del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo. Las actualizaciones incluirán mejoras de seguridad y optimizaciones de rendimiento.

- Confidencialidad de la Información:

  - Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de toda la información

compartida durante el proyecto.

  - No divulgaremos ningún dato sensible a terceros sin el consentimiento previo del cliente.

- Protección Financiera:

  - En caso de que no estemos en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones, el cliente tendrá derecho a un reembolso del 100% proporcional del pago realizado, basado en el avance del proyecto hasta la fecha de la reclamación.