Consultoría: Urbanización Olivos

|  | Preparado por Kevin Moreno | v1.0 | 21 de mayo del 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado por Andres Cardozo | v2.0 | 22 de mayo del 2026 |

Consultoría Estratégica
Urbanización Olivos

Resumen Ejecutivo

Esta consultoría tiene como propósito evaluar y relevar tres procesos estratégicos de Urbanización Olivos con el fin de detectar oportunidades de automatización mediante inteligencia artificial y medir su retorno de inversión (ROI).

El trabajo permitirá a Urbanización Olivos  identificar cuáles son los procesos con mayor potencial de transformación digital, optimizar la eficiencia operativa de su equipo y mejorar la experiencia de quienes forman parte de su comunidad. Los resultados servirán como base para la implementación futura de soluciones IA, garantizando decisiones sustentadas en datos, claridad en los flujos y mayor trazabilidad en su gestión operativa y comercial.

- Área de Impacto.

- Diagnóstico Inicial para Automatización con IA

- Claridad Visual en Procesos

- Mejora de la Experiencia del Cliente

- Optimización de Recursos Humanos

- Facilitación en la Toma de Decisiones Técnicas

- Entregables

- Flujograma actual.

- Mapa tecnológico (Con integraciones)

- Historias de Usuario.

- Ficha técnica.

- Flujograma diseñado solución IA.

- Análisis financiero sobre el retorno de inversión sobre la solución.

- Propuesta Personalizada

- Procedimiento de Ejecución:

- Recopilación de información con el cliente (entrevistas con responsables).

- Organización estructural y jerárquica de procesos.

- Diseño flujograma en Lucidchart (simbología estándar).

- Revisión y feedback con el cliente de su situación actual.

- Análisis interno estratégico para definir su solución con IA.

- Reunión final de entrega de documentos y propuesta.

- Tiempo de duración de la consultoría.

Duración estimada del proceso de consultoría: 25 días hábiles aproximadamente.

| Costo único por Consultoría | 1500$ |
| --- | --- |

- Términos y Condiciones

- La consultoría se limita al análisis, diagnóstico y propuesta de solución sobre los procesos definidos. No incluye desarrollo, instalación ni soporte posterior, salvo que se prosiga con la propuesta.

- La consultoría será deducible del costo de instalación en caso de que el cliente decida continuar con el desarrollo del sistema.

- Los entregables de la consultoría (documentos, flujos, diagnósticos) son propiedad intelectual de Uplabs AI y se conceden al cliente únicamente para su uso interno.

- Ambas partes se comprometen a mantener en reserva la información compartida durante el proceso de consultoría y no divulgar a terceros sin autorización escrita

Este servicio representa el primer paso hacia la integración efectiva de soluciones de inteligencia artificial dentro de los procesos de negocio del cliente.

Uplabs AI acompaña la innovación con estructura, claridad y visión.