Propuesta
JH Safe Investment

Gestión y seguimiento de leads

|  | Preparado por Valeria Sanchez | v2.0 | 13/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado por Andres Cardozo | v2.0 | 13/10/2025 |

JH Safe Investments

Agentes IA de voz y texto para gestión de leads y derivación a ejecutivos

Resumen Ejecutivo

Presentamos una solución orientada a optimizar el proceso comercial y de atención al cliente mediante un sistema inteligente de generación y seguimiento automatizado de leads, operado por agentes de texto y voz con inteligencia artificial.

El sistema permite interactuar con potenciales inversionistas respondiendo el primer contacto del lead al whatsapp de Safe Investment e interactuar con el lead y realizarle seguimientos.

El agente de texto IA responderá preguntas frecuentes, registrará datos de los leads directamente desde la conversación y generará cotizaciones en tiempo real conectadas a un google sheets y un sistema de tipo cambiario vinculado a Binance, derivando a un ejecutivo humano cuando el lead esté listo.

El agente de voz IA ejecutará llamadas de seguimiento, brindará cotizaciones sincronizadas con la misma fuente de datos y podrá derivar la interacción a un ejecutivo humano cuando sea necesario.

Problemas Identificados

- Gestión manual de leads: el seguimiento a prospectos depende de mensajes y llamadas individuales, lo que genera demoras y pérdida de oportunidades.

- Baja trazabilidad: no existe un registro centralizado del estado de cada lead ni de las interacciones realizadas.

- Falta de inmediatez: los clientes esperan respuestas rápidas sobre tipo de cambio, cotizaciones o disponibilidad, lo que limita la conversión.

- Carga operativa alta: los ejecutivos invierten tiempo en tareas repetitivas (seguimiento, respuestas básicas, cálculos de cotización).

- Ausencia de automatización en la atención inicial: los leads fríos o no contactados no reciben seguimiento sistemático, reduciendo la efectividad del embudo comercial.

- Falta de integración entre canales: las respuestas por texto y llamadas no están conectadas, lo que dificulta mantener una experiencia uniforme y fluida.

Nuestra Solución

- Sistema automatizado de seguimiento y gestión de leads con agentes de voz y texto IA.

- Recibe los mensajes que llegan por WhatsApp, con respuestas automáticas y registro de datos del prospecto.

- Cotizaciones en tiempo real conectadas al tipo de cambio de Binance.

- Derivación inteligente a ejecutivos humanos cuando el lead muestra interés o requiere asesoría.

- Atención inmediata 24/7, trazabilidad total y optimización del proceso comercial.

Beneficios Clave

- Atención automatizada 24/7: respuesta inmediata por texto o voz en cualquier horario.

- Cotización inteligente en tiempo real: cálculo automático del tipo de cambio y conversión en segundos.

- Reducción de costos operativos: menor carga en el equipo comercial mediante flujos automatizados.

- Gestión basada en datos: dashboard con métricas de respuesta, cotizaciones y derivaciones.

- Escalabilidad y eficiencia: manejo simultáneo de cientos de leads sin pérdida de trazabilidad.

### Funcionalidades del Sistema

A continuación, se detallan sus principales funcionalidades:

### 1. Base de Conocimiento

El sistema opera con una base de conocimiento personalizada desarrollada a partir del material comercial y operativo de Safe Investments, que incluye información sobre productos financieros, procedimientos de inversión, tasas, procesos de atención y otras preguntas frecuentes.
Esta base permite que tanto las interacciones por texto como por voz mantengan un discurso natural, confiable y coherente con la identidad de la marca, brindando respuestas consistentes a preguntas frecuentes y garantizando una experiencia de cliente profesional y empática.

### 2. Registro de conversaciones y conexión a CRM

El sistema registra las conversaciones que fueron respondidas por el agente 
Cada interacción —sea por mensaje o llamada— genera un registro estructurado con:

- Datos del lead (nombre, resumen de conversación).

- Estado actual en el pipeline comercial

Esta trazabilidad permite visualizar el recorrido completo de cada lead, optimizando los esfuerzos del equipo humano.

### 3. Respuesta a primer contacto por WhatsApp (Integración con Sistema RPA)

El sistema responde al primer contacto con los leads mediante mensajes automatizados en WhatsApp, enviados a través de tecnología RPA como parte de nuestro sistema anti-ban.
Desde esta conversación inicial, el sistema puede:

- Mantener conversaciones de manera natural.

- Registrar datos recopilados durante la conversación

- Ofrecer cotizaciones personalizadas.

- Enviar documentos, imágenes y videos

- Lectura de notas de voz

- Lectura de imagenes

### 4. Integración con Google Sheets para Cotizaciones Dinámicas

El sistema está conectado a una hoja de cálculo de Google Sheets que actúa como motor de cotización en tiempo real, permitiendo calcular valores personalizados según los datos proporcionados por el lead.
Las variables (monto, moneda, tasa, tipo de cambio) se actualizan de forma automática y se devuelven al usuario en cuestión de segundos, tanto en formato de mensaje (texto) como de lectura (voz).

### 5. Integración con Binance para Obtener Tipos de Cambio

La cotización se alimenta del tipo de cambio actualizado en Binance, permitiendo obtener el valor más reciente de las principales divisas y criptomonedas.
Esta integración garantiza precisión en las respuestas en la información entregada al cliente, fortaleciendo la credibilidad del proceso automatizado.
La conexión se realiza mediante API segura, actualizando la información varias veces por hora.

### 6. Derivación Humana con Alertas Automáticas por WhatsApp

Cuando el sistema detecta que el lead muestra interés o formula una solicitud compleja, se genera automáticamente una alerta de derivación a un ejecutivo humano.
Esta alerta incluye un resumen de la conversación, los datos capturados del cliente y el valor cotizado.
La notificación se envía instantáneamente por WhatsApp, garantizando una atención continua y sin pérdida de contexto.

### 7. Seguimientos Automáticos por Voz y Texto

Si el lead deja de responder la conversación, el sistema activa seguimientos automáticos a través de llamadas generadas por IA con voz natural, utilizando los mismos datos de contacto y cotización.
Tanto las interacciones por texto como por voz quedan registradas en el pipeline  con alertas y estados actualizados en tiempo real.
Este proceso asegura que ningún lead quede sin seguimiento, maximizando la tasa de conversión sin carga adicional para el equipo humano.

### 8. Integración SIP Trunk para Llamadas Automatizadas

El sistema opera sobre una infraestructura SIP Trunk escalable, que permite realizar y recibir llamadas simultáneamente con control de costos y calidad de audio profesional.

### 9. Dashboard de Control y Monitoreo

El sistema incluye un dashboard operativo centralizado, accesible en tiempo real, con visualización de las principales métricas:

- Total de leads contactados, activos y derivados.

- Cantidad de cotizaciones emitidas (texto y voz).

- Métricas y KPIs de la gestion IA

- Distribución de contactos por país o tipo de inversión.

Además, el dashboard almacena grabaciones de llamadas, transcripciones automáticas y logs de mensajes, lo que facilita la auditoría, la evaluación de desempeño y la mejora continua del proceso comercial.

Plan de Implementación

Línea de Tiempo - Fase Piloto (18 días)

La fase piloto se enfoca en validar la funcionalidad del sistema en un ambiente controlado:

| Día | Entregable |
| --- | --- |
| Día 1–2 | Kick off del proyecto y recopilación de requisitos técnicos y comerciales. |
| Día 3–8 | Diseño de flujo de interacción (texto + voz), definición de prompts base y configuración de la base de conocimiento. |
| Día 9–12 | Configuración inicial de integraciones: WhatsApp (RPA), Google Sheets, Binance API y CRM. |
| Día 13–15 | Personalización de respuestas según tono de marca y validación de cotizaciones en tiempo real. |
| Día 16–18 | QA y Testing |
| Día 18 | Despliegue del piloto y revisión con equipo de Safe Investments. |

Línea de Tiempo - Versión de Producción (23 días)

Con base en los aprendizajes de la fase piloto, se desarrolla la versión definitiva del sistema, con todas las integraciones necesarias y funcionalidades avanzadas:

| Día | Entregable |
| --- | --- |
| Día 1–3 | Revisión de resultados del piloto y ajuste de flujos conversacionales (voz y texto). |
| Día 4–6 | Optimización de integraciones (RPA, SIP Trunk, Binance y Google Sheets). |
| Día 7–9 | Implementación de alertas automáticas por WhatsApp para derivación a ejecutivos. |
| Día 10–12 | Configuración de CRM |
| Día 13–15 | QA técnico y pruebas de performance bajo carga simultánea (voz + texto). |
| Día 16–18 | Validación de seguridad y monitoreo 24/7 del sistema. |
| Día 19–21 | Ajustes finales, control de calidad y documentación de operación. |
| Día 22–23 | Despliegue en producción y capacitación al equipo de Safe Investments para uso y monitoreo. |

Inversión con Mantenimiento Mensual:

| Concepto | Monto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Prueba Piloto (50% Inicial) | $1748 | Costo único de desarrollo del sistema en versión piloto. |
| Versión de Producción (50% Restante) | $1748 | Costo único de desarrollo del sistema en versión de producción. |
| TOTAL | $3496 | PAGO TOTAL |
| Mantenimiento Mensual | $250 | Costo trimestral de mantenimiento y soporte del sistema. |

Garantías del Proyecto

Para asegurar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes garantías en el desarrollo del Sistema Automatizado para Safe Investment

- Calidad del Producto:

  - Garantizamos que el sistema entregado cumplirá con las especificaciones y funcionalidades acordadas en el contrato.

  - Si el producto final no cumple con las características acordadas, realizaremos las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que se satisfagan los requisitos establecidos.

- Mantenimiento y Actualizaciones:

  - El costo de mantenimiento mensual garantiza la supervisión y actualización del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo.

  - Las actualizaciones incluirán mejoras de seguridad y optimizaciones de rendimiento.

- Confidencialidad de la Información:

  - Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de toda la información

  - compartida durante el proyecto. No divulgaremos ningún dato sensible a terceros sin el consentimiento previo del cliente.

- Protección Financiera:

  - En caso de que no estemos en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones, el cliente tendrá derecho a un reembolso del 100% proporcional del pago realizado, basado en el avance del proyecto hasta la fecha de la reclamación.